## Slide 1: Bilan d’avancement – Contributions Ammar
Équipes CRE & PAY

## Slide 2: 1. Équipe CRE – Microservice MSOFT
Périmètre initial | Réalisé | Commentaires
11 services à automatiser | 10 réalisés | 1 obsolète (hors scope)
— | +1 refactoring OFD Rules | Initiative personnelle (hors scope)
Exécution locale des tests | ✅ Finalisé | Collections, environnements prêts
Livraison CICD | ⏳ En attente | Dépend disponibilité équipe CICD

## Slide 3: 2. Équipe PAY – Microservices MSEPI01 → MSEPI06
Périmètre initial | Réalisé | Commentaires
Optimiser collections existantes | ✅ Sur MSEPI05 | Refactoring bonnes pratiques
Optimisation autres microservices | ⏳ En cours | Travaux de priorisation
Mocks (4 microservices via Mockoon) | 1 finalisé (MSEPI04) | Contourne absence de données réelles
Coordination CICD | ⏳ À planifier | Avec l’équipe transverse

## Slide 4: Synthèse
✅ Points positifs
- Périmètre CRE complété (avec dépassement de scope)
- Livraison qualitative et alignée sur les bonnes pratiques
- Déblocage grâce aux mocks (PAY)
⏳ Points en attente
- Intégration CICD côté CRE
- Extension optimisation PAY (autres microservices)
- Finalisation des mocks restants